|  |  | KOSZTORYS OFERTOWY NA |  | DŁUGOŚCI 166,50m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRZE BUDOWĘ ULICY OKOPOWEJ (do lasu) O DŁ |  |  |  |  |
|  | W LIDZBARKU |  |  |  |  |  |
| 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| LP | podstawa wycen | OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWEJ | JEDN | ILOSC | CENA JEDNO-STKOW | WARTOŚĆ NETTO ZŁ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | I.ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 | KNNR1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym | km | 0,1665 |  |  |
| 2 | KNNR1 213-0100 | Wykopy wykonywane spycharkami gąsienic. 75 KM w gruncie kat.I-III | m3 | 218 |  |  |
| 3 | KNNR1 0215-0300 | Przemieszczenie gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego na nasypy i hałdy odl. do 30 m spycharkami gąsienic. 75KM | m3 | 56 |  |  |
| 4 | 0205-0400+0208-0100 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięb. o poj. łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam. samow., grunt kat.I-III na odl. do 3 km na odkład (ziemi uprzednio odspojonej) | m3 | 162 |  |  |
| 5 | 0407-0100 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3m spycharkami gąsienic. 75 KM, grunt kat. I-II | m3 | 56 |  |  |
|  |  | KOSZT BEZPOŚREDNI |  |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
|  |  | II. PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 6 | KNNR6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samoj. i walca wibracyjnego w grun. kat. II-VI | m2 | 726 |  |  |
| 7 | 0106-0400 | Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie grubości 5 cm | m2 | 726 |  |  |
| 8 | KNNR6 0109-0300 | Podbudowa z betonu klasy: B 6 do 9 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 180 |  |  |
| 9 | KNNR6 0109-0200 | Podbudowa z betonu klasy: B 6 do 9 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 546,00 |  |  |
| 10 | 0403-0301 | Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cement.-piaskowej | m | 333,0 |  |  |
| 11 | KNR2-01 0129-0900 | Rozebranie drogi z płyt drogowych żelbetowych pełnych | m2 | 268 |  |  |
|  |  | KOSZT BEZPOŚREDNI |  |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM PODBUDOWA BRUTTO |  |  |  |  |

|  |  | III . N A W I E R Z C H N I A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | KNNR6 0502-0300 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej układanej na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 726 |  |  |
|  |  | KOSZT BEZPOŚREDNI |  |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM NAWIERZCHNIA BRUTTO |  |  |  |  |
|  |  | IV . O Z N A K O W A N I E |  |  |  |  |
| 13 | KNNR6 0702-0100 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych sredn. 50 mm | szt. | 3 |  |  |
| 14 | 0702-0500 | Znaki drogowe trójkątne i kwadratowe foliowane | szt. | 3 |  |  |
|  |  | KOSZT BEZPOŚREDNI |  |  |  |  |
|  |  | PODATEK VAT 22 % |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM OZNAKOWANIE BRUTTO |  |  |  |  |

RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO:

RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO: