Znak : PGKS 341-1-8/09

Lidzbark, 2009-09-07

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Lidzbark

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

fax. 023 696 2107, tel. 023 696 1505

www.bip.umig.lidzbark.pl

e-mail: umig@lidzbark.pl

Godziny urzędowania:  730 do 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2007 (Dz.U.Nr 223 poz.1655 z późn. zm), zwana dalej Pzp lub ustawą.

- Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

„ Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 45.11.11.00,-9  Roboty w zakresie burzenia,

- 45.24.13.00-1  - Molo,

- 45.24.21.00-6- Budowa infrastruktury sportów wodnych.

2

Projekt Zagospodarowania nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego przewiduje budowę stanicy oraz przebudowę molo wraz ze zjeżdżalnią wodną.

ETAP I.

1) Stanica zlokalizowana będzie przy nabrzeżu plaży miejskiej, na południe od pomostów kąpielowych. Podzielony jest na dwie części posiadające oddzielne wejścia. Część północno - wschodnia przeznaczona jest dla kajakarskiego klubu sportowego,

część południowo - wschodnia przeznaczona jest dla WOPR-u. Główną funkcją obiektu będzie magazynowanie i przechowywanie sprzętu pływającego. Pomieszczenia magazynowe wyposażone będą w kanał wodny do spławiania sprzętu wodnego, natomiast na zewnątrz obiektu (od strony jeziora) zlokalizowane będą pomosty służące do cumowania łodzi. Obiekt stanicy swoim wyglądem nawiązuje do kształtu łodzi odwróconej do góry dnem.

Konstrukcję stanowi szkielet drewniany wykonany tradycyjnie na zbrojonych słupach 6x18cm stanowiących podparcie dla dźwigarów drewnianych. Obicie stanowią deski przybite poziomo częściowo wypełnione poliwęglanem. Konstrukcja ścian posadowiona na palach drewnianych o śr. 24:28cm dług. 4,10m  wbitych na głęb. 3,0m.

Konstrukcja dachu z dźwigarów drewnianych (wg. rys. konstrukcyjnego) , na których oparto płatwie drewniane 8x16cm stanowiące oparcie dla deskowania gr.25mm. Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej – dachówkowej w kolorze RAL Classic 6011 lub 6021 (jasna oliwka).

2) Przed rozpoczęciem budowy stanicy należy rozebrać jeden z dwóch istniejących hangarów magazynowych. Po wybudowaniu stanicy należy rozebrać drugi hangar, który w okresie budowy przejmie funkcje rozebranego uprzednio hangaru:

a) budynek o wym. 7,55x12,00x3,25m :

- rozbiórka budynku o konstrukcji drewnianej ,

- ściany z desek przybijanych na zakład,

- dach deskowany na pełno z pokryciem papowym,

- materiał z rozbiórki przeznaczony na opał,

b) budynek o wym. 6,40x12,00x3,00m:

- rozebranie budynku o konstrukcji mieszanej,

- ściany szczytowe wykonane z gazobetonu gr.24cm,ściany podłużne z eternitu z wypełnieniem z gazobetonem gr.12cm,

3

- dach pokryty dylami gazobetonowymi.

- eternit do utylizacji w odl.25km od Lidzbarka,

- pozostałe materiały wywiezione na odl.2km.

ETAP II.

1) Pomost kąpielowy (molo) zlokalizowany będzie przy nabrzeżu plaży miejskiej na miejscu istniejącego pomostu kąpielowego.

Pomost składać się będzie z trzech zamkniętych basenów kąpielowych. Dwa z nich w płytszej części pomostu przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży, z czego jeden z nich będzie basenem oddzielonym od pozostałych przeznaczonym dla osób korzystających ze zjeżdżalni wodnej. Basen średni, przeznaczony dla osób dobrze pływających, o głębokości do 2,5m będzie miał wymiary 17,7 x 50,1 m, co daje możliwość przeprowadzenia na nim zawodów pływackich. Najdalej wysunięty w głąb jeziora

będzie basen półotwarty, jednostronnie ograniczony bojami i przeznaczony głównie dla osób korzystających z wieży do skoków.

W głębi południowo - zachodniego skrzydła pomostu znajdować się będzie dwupoziomowa wieża do skoków. Niższy poziom wznosi się na wysokość 2,25m nad poziomem lustra wody, natomiast wyższy poziom skoczni na wysokości 3,96m nad

poziomem lustra wody . Z kolei w głębi północno - wschodniego skrzydła znajdować się będzie zadaszona wiata przeznaczona dla wędkarzy oraz osób pragnących odpocząć niezależnie od kaprysów pogody. Przy molo zainstalowana zostanie zjeżdżalnia wodna, będzie to jedyny tego typu obiekt w subregionie.

Pomost kąpielowy (molo) wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C-24 posadowiony na palach śr. 24cm o średniej długości 4,0m spiętych belką drewnianą główną o wym. 12x20cm, na których oparte pośrednie stanowiące podstawę pod deskowanie gr. 4cm- ryflowane.

2) Konstrukcja wieży do skoków drewniana,

3) Zjeżdżalnia U1000 dł. 68,0m z wanną hamowną dł.6,0m,

4) Zadaszenie mola drewniane wykonane w technologii tradycyjnej z konstrukcją dźwigarów z drewna klejonego. Pokrycie z płyt poliwęglanowych.

2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części

lub całości zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom - podając

zakres powierzonej części zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej .

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

  - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dot. gwarancji

36 miesięcy.

- Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- do 30 kwietnia 2010r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

  - Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ;

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

5

VI.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy     w   celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.

a.2) Kosztorys ofertowy.

a.3) Projekt umowy.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

c.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

c.2) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

c.3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Opis dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień

D. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

d.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

6

## Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu.
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko	Referent ds. pozyskiwania środków krajowych, unijnych

imię i nazwisko	Tomasz Poniewski

tel.			023 696 1505 wew. 34

fax. 		023 696 2107

w terminach 	godz. pomiędzy 7.30 a 15.30

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest: Burmistrz Lidzbarka  - Jan Rogowski.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

- Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

7

- Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

- Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert:

Koperta winna być zaadresowana na zamawiającego i opatrzona napisem:

" Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego  oraz zawierać nazwę i

adres oferenta, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku

stwierdzenia złożenia jej po wyznaczonym terminie, dodatkowo ofertę która jest

składana do zamawiającego za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej

należy przesłać w kopercie zewnętrznej zaadresowanej j.w. z dopiskiem

" NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 28 września 2009r.  DO GODZ. 10:30 "

8

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia: 28 września 2009r. do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark

ul. Sądowa 21

13 - 230 Lidzbark

Pokój nr 9 Sekretariat.

Oferty zostaną otwarte dnia: 28 września 2009r. o godz. 10.30

w siedzibie zamawiającego

Urząd  Miasta i Gminy Lidzbark

ul. Sądowa 21

Kod 13- 230 Lidzbark

Pokój nr 10 Sala Posiedzeń.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

  - oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

  - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

9

- Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100% |

- Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

- Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do  przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z 	obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

- Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

| Nazwa kryterium | ### Wzór | Sposób oceny |
| --- | --- | --- |
| Cena | cena oferty z najniższą ceną_ x 100% = pkt. cena oferty ocenianej | Kryterium matematyczne od 0 do 100 |

- Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

10

- W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

    - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców,

    - którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

    - uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

    - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

    - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

- zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

  - złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

## Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wniesienie 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

11

1. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w częściach , i tak:

1) za wykonanie I etapu robót (roboty rozbiórkowe i budowa stanicy wodnej)

– wartość tych robót do dnia 15 grudnia 2009r.,

2) za wykonanie pozostałych robót objętych przedmiotem umowy (II etap)

– 75% wartości przedmiotu umowy pomniejszoną o sumę kwot już wypłaconych.

2. Części wynagrodzenia wypłacone zostaną  po odbiorach częściowych robót w

formie protokolarnej. Wynagrodzenie częściowe zostanie wypłacone w terminie

30 dni od daty dostarczenia faktury.

3. Wynagrodzenie, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną ofertową za

wykonanie przedmiotu umowy a łączną kwotą wynagrodzeń za wykonanie

poszczególnych części zamówienia, zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia

dostarczenia faktury wystawionej po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu

na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ budowlany.

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wartość przekroczy 3%

wartości zamówienia brutto rozliczenie wartości robót nastąpi na podstawie

czynników cenotwórczych wyliczonych w oparciu o Kosztorys Ofertowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:

  - pisemnej

  - faksem na nr faksu: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

- Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu.

- Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

- Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

- Postanowienia końcowe

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

  - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów.

  - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

  - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

13

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

- Formularz ofertowy - zał. nr 1.

- Przedmiar Robót  - zał. nr 2 .

- Oświadczenie - zał. nr 3 .

- Wzór- umowa – zał. nr 4.

- Doświadczenie Wykonawcy- zał. nr 5.

- Wykaz osób – zał. nr 6.

- Podwykonawcy- zał. nr 7.

Zatwierdził:

Lidzbark, dnia 07.09..2009r.

Burmistrz

(-) Jan Rogowski

14