Uchwała Nr XXXI/240/09

Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy  Miejscowości  Nick

Na podstawie  art. 6 i 7 ust. 1pkt. 15 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska  uchwala, co następuje:

§ 1.

W Planie Odnowy Miejscowości Nick stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr  XXVIII/219/09 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia  27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nick wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł Planu otrzymuje  brzmienie: „Plan Odnowy Miejscowości Nick na lata 2009-2015”,

2) w  rozdziale 18 „Planowane kierunki rozwoju wsi” pkt.  4 otrzymuje brzmienie:

4. Poprawa infrastruktury:

| Nazwa zadania | Cel | Przeznaczenie | Harmonogram realizacji | Kwota końcowa / źródło jej pozyskania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej | Podniesienie standardu życia na wsi, poprzez remont, modernizację świetlicy wiejskiej oraz zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Mieszkańcy wsi | 2009-2010 | 146.600 zł. PROW |
| Skanalizowanie wsi | Podniesienie standardu życia na wsi | Mieszkańcy wsi | 2012-2014 | 900.000 zł. PROW |
| Doprowadzenie nośników energetycznych do powstających budynków, wg potrzeb mieszkańców | Podniesienie standardu życia na wsi | Mieszkańcy wsi | 2009-2015 |  |
| Wyznaczenie i budowa ścieżek rowerowych | Podniesienie standardu życia na wsi | Mieszkańcy wsi, turyści | 2010-2012 | 20.000 zł. Gmina Lidzbark |
| Wykonanie boiska sportowego | Podniesienie standardu życia na wsi | Mieszkańcy wsi | 2011 | 10.000 zł. Gmina Lidzbark |
| Rozbudowa chodników | Podniesienie standardu życia na wsi | Mieszkańcy wsi | 2011-2013 | 50.000 zł. Gmina Lidzbark |

3) rozdział  21 „Opis Planowanego Przedsięwzięcia” otrzymuje brzmienie:

Tytuł projektu : ,,Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich  w miejscowościach Klonowo, Nick, Wąpiersk”
Celem niniejszego przedsięwzięcia jest remont, modernizacja oraz wyposażenie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nick. Realizacja tego projektu w widoczny sposób wpłynie na mobilizację społeczności Nicka i pobudzi aktywność do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków życia w tej miejscowości.

Poprawa warunków w świetlicy wiejskiej pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Umożliwi także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. Ma również ogromne znaczenie dla promowania obszarów wiejskich,  co może w znacznym stopniu wpłynąć rozwój agroturystyki.

Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe, jakim jest świetlica wiejska w Nicku, to w głównej mierze większy dostęp młodzieży do kultury i rekreacji. W Nicku świetlica jest jedynym miejscem we wsi, gdzie mieszkańcy danych społeczności mogą w czasie wolnym korzystać z najprostszych form kultury i sportu. Rady sołeckie oraz działające na terenach tych miejscowości wszelkiego typu organizacje mogą teraz bez przeszkód korzystać ze świetlic, organizując

w nich zebrania, przedstawienia, imprezy okolicznościowe, a także spotkania integracyjne. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, ze świetlic chętniej będzie korzystać młodzież wiejska oraz dzieci.

Zakres robót będzie obejmował następujące zadania:

- roboty budowlane wewnętrzne,

- roboty rozbiórkowe,

- instalacje elektryczne,

- stolarka okienna i drzwiowa,

- remont dachu,

- elewacja i elementy zewnętrzne,

- roboty zduńskie,

- przyłącze wodociągowe,

- instalacja kanalizacji ze zbiornikiem na ścieki,

- dostawa wyposażenia świetlicy.

Wykaz niezbędnego wyposażenia  podano poniżej:

  - krzesła świetlicowe,

  - stoliki świetlicowe,

  - stół do tenisa stołowego

  - kuchnia gazowa.

4) rozdział 22 „Szacunkowy Kosztorys Planowanego Przedsięwzięcia” otrzymuje brzmienie: Tytuł projektu : ,,Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich  w miejscowościach: Klonowo, Nick, Wąpiersk ”

Ogólny koszt inwestycji dotyczącej świetlicy wiejskiej w Nicku – 146.600 złotych brutto

Na koszt ogólny składają się następujące koszty cząstkowe:                      Kwoty brutto

    - roboty budowlane wewnętrzne i wewnętrzne             118.454

    - instalacje elektryczne                                                      3.983

    - roboty zduńskie                                                                1.936

    - przyłącze wodociągowe z instalacją wewn.                     2.058

    - instalacja kanalizacji ze zbiornikiem na ścieki               12.636

    - nadzór budowlany                                                            2.169

    - tablica informacyjna                                                            100

    - dostawa wyposażenia świetlicy:                                      5.264

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Romulewicz