Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA nr       /11

Zawarta w dniu ………………  w Lidzbarku, w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

### Gminą Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13-23- Lidzbark

reprezentowaną przez:

Burmistrza Lidzbarka – Pana Jana Rogowskiego,

z kontrasygnatą:

Skarbnika Miasta i Gminy Lidzbark – Pani Gabrieli Sadowskiej,

zwaną dalej zamawiającym lub stroną

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej wykonawcą, projektantem lub stroną

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamawiający powierza, a wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowych, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn.

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Bełk”

2. Integralną częścią umowy są:

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część,

b) oferta wykonawcy z dnia .........................2011r.

§ 2

Opis przedmiotu umowy

1. Zakres dokumentacji projektowych objętych przedmiotem zamówienia oraz pozostałych elementów przedmiotu zamówienia:

1.1 Dokumentacje projektowe obejmujące:

  - projekt budowlany

  - projekt wykonawczy

  - przedmiar robót

1.2. Pozostałe elementy przedmiotu zamówienia do wykonania przez projektanta:

- przygotowanie koncepcji w celu zlecenia wykonania map projektowych,

- przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

- uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów prze teren których przebiegać będzie zaprojektowana sieć, a w przypadku odmowy należy także uzyskać ją na piśmie,

- uzyskanie niezbędnych  warunków technicznych, uzgodnień i zezwoleń,

- wykonanie geotechnicznych badań podłoża gruntowego,

- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagane),

- opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

- opracowanie projektu budowlanego,

- opracowanie projektu wykonawczego,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy.

2. Całość przedmiotu zamówienia określonego w ust 1 należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami przedmiotowej umowy, wiedzą techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia

§3

Termin realizacji

Termin zakończenia realizacji przedmiotowej umowy strony ustalają na: do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy

§ 4

Dokumentacja projektowa i obowiązki wykonawcy

1. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a) przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie

b) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, opinii, zatwierdzeń,

c) uzyskanie w imieniu inwestora tytułu prawnego do dysponowania nieruchomościami (na których będą przebiegać przedmiotowe inwestycje) na cele budowlane, zgodnie z  art. 3 pkt 11 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm)

d) konsultowania na roboczo z zamawiającym zaproponowanych rozwiązań

e) wykonania dokumentacji projektowych oraz pozostałych elementów przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zapisami przedmiotowej umowy.

2. Dokumentacje projektowe muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655) w szczególności wymogi art. 29 i 30 ustawy oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

3. Kosztorysy inwestorskie  należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).

4. Przedmiary robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 września 2004roku)  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

5. W ramach dokumentacji projektowych należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w siedzibie Gminy Lidzbark, wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji.

7. Dokumentację projektową Wykonawca wykona w ilościach:

a)  projekt budowlany w 5 egzemplarzach

b)  projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach

c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorys inwestorski w  2 egzemplarzach

8. Dokumentację projektową (tj. projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, informację   dotycząca „bioz”), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonawca dostarczy zamawiającemu również w wersji elektronicznej w wersji  „pdf”.

9. Dokumentacja objęta przedmiotem umowy będzie podlegać sprawdzeniu przez zamawiającego pod względem kompletności w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia.

10. Jeżeli w toku czynności sprawdzających zostaną stwierdzone wady zamawiający może odmówić odbioru dokumentacji do czasu usunięcia wad.

11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego, który powinien nastąpić w terminie określonym w ust 9 będzie spisany protokół odbioru przy udziale wykonawcy zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego. Dane wymienione w protokóle, w tym data wykonania będą podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego przekazania przedmiotu umowy.

12. W przypadku ujawnienia wad dokumentacji projektowej w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia zamawiający powiadomi wykonawcę celem ich usunięcia. Usunięcie wad nastąpi w terminie 7 dni od dnia powiadomienia lub w sytuacjach szczególnych uznanych przez zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym.

§5

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie umowne za należyte  wykonanie całego przedmiotu umowy strony ustalają na:

…………… zł netto, tj. ………zł brutto, słownie (…………………….) brutto

2. Wynagrodzenie określone w ust 1 obejmuje wszelkie zobowiązania wykonawcy określone niniejszą umową włącznie z obowiązkiem przekazania praw autorskich, dokonania niezbędnych uzgodnień, uzyskaniem koniecznych pozwoleń, opinii, certyfikatów, ekspertyz, decyzji administracyjnych, zakup materiałów geodezyjnych itp.

3. Zapłata powyższej kwoty nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego, faktury  VAT. W przypadku stwierdzenia wad projektu wypłata wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu ich usunięcia.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

5. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

§6

Przejście praw autorskich

1. Wykonawca oświadcza, że przekazuje Zamawiającemu na zasadach określonych w niniejszej umowie, autorskie prawa majątkowe a zamawiający oświadcza, że prawa te przyjmuje

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

- wersji papierowej – kserowanie i skanowanie,

- elektronicznej – kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD

b) w zakresie obrotu oryginałami dokumentacji albo egzemplarzami na których dokumentację utrwalono:

- sprzedaż lub użyczenie oryginału(ów) dokumentacji albo egzemplarzy na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez: wykonawców w postępowaniu o zamówienia publiczne na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę(ów) robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonywania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach:

- papierowej,

- elektronicznej – za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

- wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w ust. 3 pkt. 2) lita,

- zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcą pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Zamawiający może przenieść prawa autorskie majątkowe na inne osoby trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

4.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpiło w ramach wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej

5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

6. Sposób korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami.

7.  Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji w liczbie określonej w § 4

§ 7

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę obowiązywać będą kary umowne.

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień liczony od daty upływu terminu realizacji

3) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych  w dokumentacji przez zamawiającego wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za nie usunięcie wad w terminie dodatkowym kara wzrośnie do 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu dodatkowego wyznaczonego na usunięcie wad,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

2. Jeżeli szkoda poniesiona przez Gminę przekroczy kwotę należnej kary umownej, możliwe jest dochodzenie odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Gminę z żądaniem zapłaty. Gmina w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji. W szczególności ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie ujawnią się w toku realizacji robót budowlanych. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zorganizowania i wykonania robót naprawczych lub dostosowawczych.

§8

Zmiany w umowie

1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności:

a) zmianie uległ skład zespołu projektowego ze względów losowych,

b) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia,

c) w trakcie realizacji przedmiotu umowy okazało się, że konieczne jest wprowadzenie istotnych zmiany do uzgodnionych wcześniej rozwiązań projektowych,

d) jeżeli jednostki uzgadniające lub zatwierdzające przedłużą termin swoich czynności ponad przewidziane prawem terminy.

3. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. W przypadku nienależytego wykonania zadania oraz znacznego opóźnienia robót, przekraczającego 15 dni kalendarzowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez prawa wystąpienia przez Wykonawcę z roszczeniami z tego tytułu.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Wykonywanie prac projektowych przy pomocy innych osób

1a (Brak podwykonawców) - Wykonawca wykona własnymi siłami 100 % wartości przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji zamówienia, co oznacza, że nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

1b (Podwykonawcy) - Zakres robót, który będzie wykonywał podwykonawca określony jest w ofercie Wykonawcy, wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę.

3. Umowy Wykonawcy z podwykonawcą  powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników ( działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

6. Na usługi wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

7. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, żeby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą nastąpiło jedną fakturą, przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy - w tym celu Wykonawca w umowie z podwykonawcą  powinien zastrzec taką konieczność.

8. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego (między Wykonawcą i podwykonawcą), jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego.

§ 11

Gwarancja

1. Na dokumentację projektowo-kosztorysową Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru  kompletnej dokumentacji.

2. Wykonawca udzieli gwarancji na piśmie, a odpowiednie dokumenty gwarancyjne przekaże Zamawiającemu wraz z  protokołem odbioru końcowego.

§ 12

Sprawy nieuregulowane

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz ustawę Prawo zamówień publicznych

§13

Egzemplarze Umowy

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                        WYKONAWCA: