## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## NA ROBOTY BUDOWLANE

## W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## NA

## Budowa sali sportowej w Kiełpinach

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

ZATWIERDZAM

Burmistrz  Lidzbarka

(-) Jan Rogowski

<Podpis kierownika Zamawiającego>

Lidzbark, dnia 16 czerwca 2011r.

1.0	Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego:	GMINA LIDZBARK

REGON:			130377942

NIP: 				571-162-9663

Miejscowość			Lidzbark

Adres:				13-230 Lidzbark, ul. Sądowa 21

Strona internetowa:		www.bip.umig.lidzbark.pl

Godziny urzędowania:	730 - 1530

Tel./fax.: 			23 6961 5050/23 6962107

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

znak postępowania: PGKS.271.1.10.2011

- Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa.

- Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Jejkowicach

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stosuje się przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 - tekst jednolity ze zm.), zwanej w treści SIWZ „ustawą”, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz powołane w SIWZ.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych      Numer ogłoszenia:  161266 - 2011; data zamieszczenia 16.06.2011r.

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.umig.lidzbark.pl

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3.0	Opis przedmiotu zamówienia (jego wykonania i odbioru)

- Przedmiotem zamówienia jest budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kiełpinach działka numer 188 obręb 11 Kiełpiny.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45212222-8     ROBÓT BUDOWLANYCH

45331100-7      INSTALACJA C.O.

45332200-5      INSTALACJA WODOCIĄGOWA

45330000-9      INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

45332400-7     PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

45232100-3      ROBOTY DEMONTAŻOWE

45232460-4      ROBOTY MONTAŻOWE

45315100-9      Instalacje elektryczne

45312000-7      Montaż instalacji odgromowej

45313210-9      Montaż połączeń wyrównawczych

45317000-2      Prace pomiarowo - kontrolne

ZAKRES ROBÓT:

1)  branża budowlana,

- roboty ziemne - fundamenty

- ściany nadziemnia

- elementy konstrukcyjne żelbetowe

- stolarka drzwiowa i okienna

- konstrukcja dachowa stalowa

- roboty wykończeniowe

- roboty wykończeniowe - posadzki

- elewacja

- schody i podjazd dla niepełnosprawnych

2) branża elektryczna:

- instalacje elektryczne

- montaż instalacji odgromieniowej

- montaż połączeń wyrównawczych

- prace pomiarowo - kontrolne

3) branży sanitarna:

- instalacja c.o.

- instalacja wodociągowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej

Roboty będą prowadzone na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

3.3 W ramach zadania Wykonawca wykona pełny zakres robót określony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót w sposób zgodny ze Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót jak również wszelkie zobowiązania wynikające ze wzoru umowy oraz niniejszej SIWZ.

3.3.1 Ponadto w zakresie robót i wartości ryczałtowej należy uwzględnić:

- Zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem funkcjonowania szkoły i bezpieczeństwem uczniów i pracowników.

- Zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, w czasie kiedy na obiekcie pozostaną ustawione rusztowania.

- Usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac.

- Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją projektową.

- Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Wykonawca do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

- Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy, ustanowienie kierownika budowy, kierowników robót oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Przekazanie placu budowy wybranemu Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Odbioru robót dokonuje Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności Wykonawcy i inspektora nadzoru. Odbiór prac wyszczególniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia do odbioru, przy czym zgłoszenie musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru, iż prace zostały wykonane zgodnie z umową i pozbawione wszelkich wad. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, od daty pisemnego zgłoszenia do odbioru, przy czym zgłoszenie musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru, iż prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza dokumenty wymagane ustawami i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.

- Brak któregoś z dokumentów wymienionych w pkt. 3.9 lub brak potwierdzenia przez inspektora nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót.

- Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączonej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacji projektowej.

3.12 Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za elementy robót, w okresach zgodnych z „ Harmonogramem rzeczowo – finansowym ”( Załącznik Nr. 6 do SIWZ ) stanowiący integralną część zawartej Umowy   z Wykonawcą.

W harmonogramie rzeczowo – finansowym należy ująć realizację zadania uwzględniając, wykonanie zakresu rzeczowo – finansowego:

- w roku 2011 I etap (w zakresie: roboty ziemne - fundamenty , ściany

nadziemnia,  elementy konstrukcyjne żelbetowe),

-	w roku 2012 pozostały zakres rzeczowo – finansowy ujęty w cenie całkowitej podanej w ofercie.

Wystawienie faktur częściowych następuje na podstawie protokołu częściowego odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót. Zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT   za wykonane roboty.

Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową złożoną u Zamawiającego po podpisaniu końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. Termin płatności faktur ustala się na 30 dzień od daty otrzymania ich z dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane w ofercie. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

3.16	Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4.0	Termin wykonania zamówienia

4.1	Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 października 2012 roku.

- Opis   warunków   udziału   w   postępowaniu   oraz   sposobu   dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1	Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.

5.1.2	Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że wybudował lub rozbudował w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jeden obiekt użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 3.500 m3 lub jeden budynek mieszkalny wielorodzinny o kubaturze co najmniej 3.500 m3, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

5.1.3	Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że:

- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika budowy,

- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika robót.

3) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika

robót.

Osoby    proponowane    na    ww.    stanowiska    muszą    posiadać    uprawnienia    w    danej specjalności     oraz    zaświadczenie    przynależności	do     właściwej     izby    samorządu zawodowego ( Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ).

5.1.4	Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń opisanych poniżej, według formuły spełnia/nie spełnia.

5.1.5	Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy
art. 24 ustawy.

5.2	Z ubiegania o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy:

- Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy.

- Wykonali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

- Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

- Nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.

- Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

5.3	Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- Jest niezgodna z ustawą.

- Jej treść nie odpowiada SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

- Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

- Wykonawca w terminie trzech dni liczonych od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

- Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego „spełnia/nie spełnia”.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Formularz ofertowy – sporządzony według wzoru załączonego do SIWZ (załącznik nr 1).

- Harmonogram rzeczowo – finansowy robót - wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ, będący jednocześnie Załącznikiem nr 1 do umowy. Niewypełnienie w/w harmonogramu powoduje, że zapłata 100% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po całkowitym zakończeniu robót budowlanych opisanych w rozdziale 3 niniejszej SIWZ.

- Kosztorys ofertowy.

6.2	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych
Wykonawca składa następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawo zamówień publicznych sporządzone wg wzoru dołączonego do SIWZ (załącznik nr 2).

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone wg wzoru dołączonego do SIWZ (załącznik nr 3).

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

- Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru dołączonego do SIWZ (załącznik nr 4). Za minimum Zamawiający uznaje wykonanie jednego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 3.500 m3 lub jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze co najmniej 3.500 m3 .

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, jak również oświadczenie, że osoba wskazana na kierownika budowy i kierowników robót branżowych posiada wymagane uprawnienia lub równoważne im uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów, sporządzonego wg wzoru dołączonego do SIWZ (załącznik nr 5). Za minimum Zamawiający uznaje wykazanie osób o których mowa w pkt. 5.1.3. SIWZ.

- W przypadku gdy w wykazie opisanym w pkt. 6.3.2 Wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował, zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

6.4	W celu potwierdzenia spełnienia warunków znajdowania się przez Wykonawcę
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

6.4.1 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej o wartości nie mniejszej niż osiemset tysięcy złotych.

6.5	Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.5.1	Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.1., 6.2.2. składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.5.2	Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania    osoby    lub    kraju,    w    którym    wykonawca    ma    siedzibę    lub    miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 6.6	Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

6.6.1      Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 23 ustawy, przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,

- pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem,

4)	przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie       wybrana       jako       najkorzystniejsza,       Zamawiający       może       wezwać       do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

5)	oferta    winna    zawierać    dokumenty   opisane    w    punktach:    6.2.1.,    6.2.2.,    6.4.1.    dla każdego partnera z osobna. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6.7	Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

- Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od 6.2.1. do 6.2.3. dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

7.0	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.

7.1    W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia,

wnioski, zawiadomienia   oraz   informacje   Zamawiający   i   Wykonawcy   przekazują,

zgodnie   wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z

zastrzeżeniem iż oświadczenia wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć w

oryginale i dokumenty wymagane w załączeniu do oferty, o których mowa w

rozdziale 6.0 SIWZ należy złożyć w załączeniu do oferty w formie określonej	w

pkt. 6.2 SIWZ.

7.2	   Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,

Zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3	   Wykonawca     może     zwrócić     się     do     Zamawiającego     o     wyjaśnienie     treści

SIWZ.

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

7.4  Treść   zapytań   wraz   z   wyjaśnieniami   Zamawiający   przekazuje   Wykonawcom,

którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania

źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono

SIWZ.

  - W  szczególnie uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający może  w każdym czasie

przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację

Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na

której zamieszczono SIWZ .

7.6	Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Osobą	uprawnioną	do	porozumiewania	się	z	Wykonawcami jest

p. Tomasz Poniewski tel. 23 6961505 wew. 34, fax 23 6962107, e-mail: tomekponiewski@02.pl i p. Mirosław Kowalkowski tel. (23) 696-15-05 wew.  38             e-mail:  umig@lidzbark.pl

- Informacje udzielane będą w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00

- Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości   20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych).

8.2	Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.

2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr

66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

8.3	Wykonawca   zobowiązany   jest   wnieść   wadium   przed   upływem   terminu

składania ofert.

8.4	Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Bank BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku  Nr 84 8215 0006 2001 0000 0941 0014.

8.5W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się

chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

8.6 W    przypadku    wniesienia    wadium    w     formie     innej    niż    w     pieniądzu     -

oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do

oferty w osobnej kopercie    –    opisanej    „wadium”(nie    łączyć    go    na    trwale    z

ofertą).    Ponadto    kopię dokumentu wadium potwierdzoną za zgodność z

oryginałem należy dołączyć do oferty.

8.7	 Nie    wniesienie    wadium    w    terminie    lub    w    sposób    określony    w    SIWZ

spowoduje wykluczenie   Wykonawcy   na   podstawie   art.   24   ust.   2   pkt.   4   ustawy,   a

jego   oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

8.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli

jego wniesienia żądano.

9.    Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert,

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.8 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego.

11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz

koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany

przez Wykonawcę.

12.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dokumentów, nie złożył dokumentów lub

oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn

nieleżących po jego stronie.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego

oferta zastała wybrana:

- Odmówił    podpisania    umowy    w    sprawie    zamówienia    publicznego    na    warunkach określonych w ofercie,

- Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9.0

9.1 9.2.3

Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3Wykonawca   samodzielnie   lub   na   wniosek   Zamawiającego   może   przedłużyć   termin związania   ofertą,   z   tym,   że   Zamawiający   może   tylko   raz,   co   najmniej   3   dni   przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.0	Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację

przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

10.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności.

  - Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie

konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz

  - załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania

  - oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z

  - dokumentów załączonych do oferty.

  - Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający de kompletację.

  - Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności

skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty

zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych

kopertach.

Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści: Oferta na budowę sali sportowej w Kiełpinach. Nie otwierać do dnia 11.07.2011r. do godz. 10:15. Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.

- Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt. 10.3. SIWZ stosuje się odpowiednio.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę    należy   złożyć    w    siedzibie    Zamawiającego,    w    sekretariacie    Urzędu  Miasta i  Gminy  Lidzbark  (pok. nr 9) w terminie do dnia 11.07.2011 r. do godz. 10:00

- Wszystkie   oferty   otrzymane   przez    Zamawiającego    po    terminie   do   składania    ofert zwraca się Wykonawcom bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. Nr.10, w dniu 11.07.2011 r. o godz. 10:15

- Otwarcie   ofert  jest   jawne.   Bezpośrednio   przed   otwarciem   ofert   Zamawiający  podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.0    Opis sposobu obliczenia ceny

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową, powinna wynikać z kosztorysów ofertowych
obliczonych na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji
technicznej	wykonania	i        odbioru        robót        i	wymagań        zawartych	w	SIWZ.

Cenę   należy  podać   jako   sumę   wszystkich   kosztorysów   ofertowych   dla   całego   przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. Kosztorys ofertowy stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny ofertowej.

W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej, ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów .Cena musi zawierać również inne niezbędne koszty jak podatek VAT, koszty wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowanie zaplecza socjalno-magazynowego koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, koszty wykonania obsługi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji powykonawczej, wszelkie opłaty związane z odbiorami , odszkodowania za szkody, inne koszty oraz straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie uproszczonej, przy zachowaniu następujących zasad:

•	kosztorys musi zawierać wycenę wszystkich pozycji wyszczególnionych
w przedmiarach niedopuszczalne jest nie dokonanie wyceny jakiejkolwiek pozycji - cena
nie może wynosić „0 zł”.

Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (niewypełnione pozycje przedmiaru robót przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót.

•	każda pozycja powinna zawierać ilość robót, cenę jednostkową i wartość danej pozycji.
Podane w przedmiarach robót katalogi wskazują jedynie podstawy ustalające szczegółowy
opis danej roboty. Podstawa wyceny nie jest wiążąca i może być zmieniona. Wycenę
dodatkową (rozszerzającą) do danej pozycji należy oznaczyć symbolami a), b), c). Wycenę
elementów dodatkowych do danego rozdziału należy dopisać na końcu rozdziału.

•	cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

Waluty oferty

Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Kryteria i ich znaczenie:

1 1  CENA OFERTOWA - znaczenie 100%.

1.2 Cena - przyjmuje się, że najniższa cena - 100 pkt. Punkty za cenę pozostałych ofert przyjmuje się następująco:

KC =Cn /COB     x 100

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cob cena ofertowa badanej oferty

- W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Oferta,    która   uzyska   najwyższą   ilość   punktów   uważana   jest   za   ofertę najkorzystniejszą.

13.2	Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.

13.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

14.0Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.2Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 14.1 ppkt. 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.3Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

14.4Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Data i miejsce zawarcia umowy zostanie wskazana w zawiadomieniu o wyborze oferty skierowanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

14.5Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

15.0	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 ustawy żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej z następujących form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.4	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego.

- Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed podpisaniem umowy zaakceptowana przez Zamawiającego. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 15.3.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez   zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 70% kwoty zabezpieczenia.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwotę te zwróci nie później niż 14 dni po upływie okresu gwarancji lub rękojmi za wady.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zapłacić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- Wzór      umowy      w      sprawie      niniejszego      zamówienia      publicznego      zawarty     jest w   Załączniku nr 7 do SIWZ.

17.0	Pouczenie    o    środkach    ochrony    prawnej    przysługujących    Wykonawcy    w    toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszego SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

17.3	Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej – w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ.

17.4	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując
o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

18.0	Informacje dodatkowe.

18.1	Zgodnie z art.144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Poniższe postanowienia stanowią dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Zamawiający określa następujące warunki zmiany:

18.1.1	Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie:

- w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych lub uzupełniających jeżeli ich wykonanie spowoduje taką konieczność,

- wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, długotrwałych – trwających powyżej 30 dni niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z obowiązującą technologią i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy,

- wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

- warunki realizacji (m.in. geologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane instalacje) których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty.

- wykrycia wady projektu budowlanego, której wykrycie było niemożliwe pomimo dołożenia należytej staranności przy sprawdzaniu dokumentacji projektowej.

- W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT możliwe będzie zawarcie aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmiany stawki VAT,

- W przypadku zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie wymaga zgody Zamawiającego na zaproponowane osoby.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:

- FORMULARZ OFERTY – ZAŁĄCZNIK NR 1;

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST.1 USTAWY – ZAŁĄCZNIK NR 2;

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART.24 UST. 1 i 2 USTAWY – ZAŁACZNIK NR 3;

- WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH – ZAŁĄCZNIK NR 4;

- WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 5;

- HARMONOGRAM ROBÓT – ZAŁĄCZNIK NR 6;

- WZÓR UMOWY – ZAŁ.NR 7;

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, ZAWIERAJĄCA: PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY, PRZEDMIAR ROBÓT ORAZ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁĄCZNIK NR 8 SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

na budowę sali sportowej w Kiełpinach

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Lidzbark ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

Siedzibafirmy:………………………………………………………..

Nr telefonu/fax:………………………………………………………………………………….

e-mail …………………………………………………………………………………………...

Nr NIP:…………………………………………………………………………………………..

Nr REGON:……………………………………………………………………………………...

Nazwa banku i numer konta…………………………………………………………………… ……………………………………………………...……………………………………………

1.	W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz do treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w SIWZ:

za cenę ryczałtową w kwocie brutto : …………….……….. zł.

(słownie:………………………………………………………… 	 …………… zł.),

w tym wartość netto: ……………………………zł., kwota podatku VAT: ………………zł.,

w terminie do dnia 31 października 2012r.

2.	Na wykonane roboty udzielam gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia
bezusterkowego odbioru robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu
końcowego.

3.	Zamówienie   wykonam   sam/część   zamówienia   powierzę   Podwykonawcom
zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.1

4.	Oświadczam, że:

1)	uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,

- zadeklarowana wyżej cena zamówienia zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

- uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem,

- zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

- zastrzegam/nie zastrzegam 2 w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 - tekst jednolity ze zm.) w odniesieniu do poniższych informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji3, iż nie mogą być one udostępniane:

- Oferta została złożona na 	 kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1…………………………...       6…………………………...

2 .......................................

3 ......................................

4 .......................................

5 ......................................

W   przypadku   wykonywania   części   zamówienia   przez  podwykonawców  należy  wskazać   część   zamówienia,  której   wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Niepotrzebne skreślić.

W   przypadku   zastrzeżenia   w   ofercie   informacji   należy   wymienić   informacje   zastrzeżone   stanowiące   tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ.

.............................

(miejscowość,

..........................

data)

.                          ...............................................................................................

(czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych )

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę sali sportowej w Kiełpinach

Uczestnicząc      w      niniejszym      postępowaniu      o      udzielenie      zamówienia      publicznego oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję     się     w     sytuacji     ekonomicznej     i     finansowej     zapewniającej     wykonanie zamówienia,

.............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

(lub pieczątka firmowa)

................................................

podpis Wykonawcy

(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

.........................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2   ustawy Prawo zamówień publicznych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

na budowę sali sportowej w Kiełpinach

Uczestnicząc      w      niniejszym      postępowaniu      o      udzielenie      zamówienia      publicznego oświadczam, że:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....................................................                                                                                ............................................

Nazwa i adres Wykonawcy	podpis Wykonawcy

(lub pieczątka firmowa)	(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

........................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

na budowę sali sportowej w Kiełpinach

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. niezbędnej wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w treści SIWZ

oświadczam, iż wykonałem w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie następujące roboty budowlane polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 3.500 m3 lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych o kubaturze co najmniej 3.500 m3 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Lp. | Miejsce i rodzaj wykonanych robót budowlanych | Nazwa i adres odbiorcy, dla którego wykonano roboty budowlane | Kubatura m3 | Data wykonania robót budowlanych | Nazwa i adres Wykonawcy robót budowlanych4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do   wykazu   należy   załączyć   kopie   dokumentów   potwierdzających,   że   roboty   wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

.....................................................                                                   ..........................................................

Nazwa i adres Wykonawcy                                                     podpis Wykonawcy

(lub pieczątka firmowa)                                                 (osoby upoważnionej lub osób

upoważnionych)

.............................................

(miejscowość, data)

Kolumnę   należy   wypełnić   w   przypadku   wspólnego   ubiegania   się   o   udzielenie   niniejszego   zamówienia.   W   pozostałych   przypadkach można, ale nie trzeba wypełniać kolumny.

Załącznik nr 5 do SWIZ

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę sali sportowej w Kiełpinach

- Wykaz osób lub podmiotów będących w dyspozycji Wykonawcy, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają uprawnienia wymagane w pkt. 5.1 ppkt. 3 SIWZ:

| Lp. | Imię i nazwisko | Rodzaj i nr uprawnień | Branża specjalność-funkcja | Zatrudniony Wykonawcy/Podwykonawca 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Oświadczamy/y, że wymienione osoby posiadają uprawnienia wymagane w SIWZ.

2. Części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć Podwykonawcom6.

| Lp. | Rodzaj i zakres powierzonej części zamówienia | Wartość brutto części zamówienia w zł. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

........................................................                                                                     .........................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy                                                                    (Imienna pieczątka i podpis osoby

(lub pieczątka firmowa)                                                                           upoważnionej lub osób upoważnionych)

.......................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

5 Właściwe wpisać w kol.6.

6 Tabelę w pkt. 2 w zakresie podwykonawców wypełnia wykonawca, który zamierza powierzyć części zamówienia

podwykonawcom. W przypadku nie zatrudniania podwykonawców w niniejszej tabeli zaleca się wpisać: „nie

dotyczy”.

22

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę sali sportowej w Kiełpinach

| Lp. | Zakres rzeczowy prac |  |  | Wartość PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termin wykonania – uwzględniający nakłady finansowe. |  | Netto | Brutto |
|  |  | 2011r. | I etap, |  |  |
|  |  | 2012r. | Pozostały zakres rzeczowo- finansowy ujęty w cenie całkowitej podanej w ofercie. |  |  |
| RAZEM |  | Ostateczny termin zakończenia robót budowlanych – 31.10.2012r. |  |  |  |

.............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

(lub pieczątka firmowa)

..................................................

(Imienna pieczątka i podpis

osoby upoważnionej lub osób

upoważnionych)

.........................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 7 do SIWZ

U M O W A   O   ROBOTY   BUDOWLANE

Nr 	(WZÓR)

zawarta w dniu 	 2011 r. w Lidzbarku

pomiędzy:

Gminą    Lidzbark   z   siedzibą  13-230 Lidzbark  ul.   Sądowa 21,

NIP  571-16-29-663       REGON   130377942

reprezentowaną przez:

1) Pana Jana Rogowskiego – Burmistrza Lidzbarka

przy kontrasygnacie Pani Gabrieli Sadowskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Lidzbark

zwanym dalej „Inwestorem” a .................................................

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:

§ 1.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 - tekst jednolity ze zm.) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Jejkowicach.

§ 2.

- Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane dot. budowy sali sportowej w Kiełpinach , na dz. Nr 188 obręb 11 Kiełpiny.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania określone są w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, zamieszczone w załączniku nr 8 , nr 9, nr 10, nr 11 do SIWZ i stanowiące integralną część niniejszej umowy.

Ponadto w zakresie robót i wartości ryczałtowej uwzględniono:

- Zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem funkcjonowania szkoły i bezpieczeństwem uczniów i pracowników.

- Zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, w czasie kiedy na obiekcie pozostaną ustawione rusztowania.

- Usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac.

- Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją projektową.

- Roboty budowlane należy prowadzić w sposób gwarantujący spełnienie obowiązujących wymagań i warunków prawa budowlanego.

- Wszystkie materiały, urządzenia, maszyny i osprzęt niezbędny do wykonania zamówienia zabezpiecza Wykonawca.

- Wszystkie materiały, maszyny i urządzenia określone w przedmiarze robót należy traktować jako określenie wymaganych parametrów technicznych i technologicznych oraz standardów jakościowych.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994r., - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz. 1118 ze zm.). Wbudowanie materiałów, na które Wykonawca nie posiada odpowiednich dokumentów jest niedopuszczalne.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa Budowlanego i sztuką budowlaną. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową w zakresie przedmiotu umowy oraz obowiązków stron zastosowanie mają postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy z udokumentowaniem przebiegu wykonywanych prac.

- Organizacja placu budowy powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub podwykonawcy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Inwestorowi w terminie ustalonym na ostateczny odbiór robót.

- Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest zapewnić dokonanie odbiorów końcowych. W   przypadku   stwierdzenia,   że   roboty   wykonywane   są   niezgodnie   z   obowiązującymi przepisami   Inwestor   może   odmówić   zapłaty   i   żądać   ich   ponownego   wykonania   lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia o których mowa w niniejszej umowie.

§ 3.

Zamówienie zrealizowane będzie w terminie do dnia 31.10.2012r.

§ 4.

Wykonawca   ponosi   pełną   odpowiedzialność   za   teren   budowy   z   datą    przejęcia   placu budowy.

§ 5.

- Inwestor powołuje inspektora nadzoru w osobie ……………………………………

- Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

3.	Wykonawca    ustanawia    Kierownika    Budowy    w    osobie

posiadający   uprawnienia   budowlane   nr:

upoważniające do kierowania robotami budowlanymi wydane   przez 	 .

§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

- zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót   oraz usunięcia wad,

- pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty,

- ponosić odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia, oraz za metody organizacyjno – techniczne   stosowane na placu budowy,

- zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,

§ 7.

1.	Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą „Prawo budowlane” oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających.

2.	Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których
mowa w ust.1 pkt. 3, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

§ 8.

- Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Inwestora, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

§ 9.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych,
ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego
obejmujących:

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu.

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

2.	Wykonawca przedstawi Inwestorowi kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

§ 10.

1.	Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres robót stanowiących przedmiot

umowy:

1)

2)

3)

2.	Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres robót stanowiących
przedmiot umowy:

1)

2)

3)

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Inwestora za wykonanie tej części robót.

- W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Inwestora.

- W celu uzyskania zgody Inwestora na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi wzoru umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowy, o których mowa w ust. 4 - 6 mają formę pisemną pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 11.

1. Strony   ustalają,    że    obowiązującą    ich    formą    wynagrodzenia,    zgodnie    ze    Specyfikacją Istotnych     Warunków  Zamówienia  (SIWZ)  oraz  ofertą  Wykonawcy  jest   wynagrodzenie

ryczałtowe    brutto,    które    wynosi:    	 ….…zł.    (słownie:    … 	 zł.),

w tym wartość netto :…………………..…zł i podatek VAT 	 zł.

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zawiera podatek VAT w należnej wysokości,
a także wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą
starannością, zgodnie z warunkami zawartym w SIWZ.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za elementy robót, w okresach zgodnych z „ Harmonogramem rzeczowo – finansowym ” stanowiącym integralną część zawartej Umowy. Zapłata faktur następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT .

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegało zmianom.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 12.

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany w terminie określonym w niniejszej umowie w okresach zgodnych z „ Harmonogramem rzeczowo – finansowym ”

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w tym: kierownicy robót, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także nadzoru autorskiego.

- Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostaną przekazane Inwestorowi do użytku, w stanie gotowym po bezusterkowym odbiorze ostatecznym robót. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi następujących dokumentów:

- Dziennik budowy,

- Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

3)	Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4)	 Oświadczenie       Kierownika       budowy       (robót)       o       zgodności       wykonania

robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5)	Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby

budowlane są zgodne    z     art.     10     ustawy    Prawo    budowlane     (opisane     i

ostemplowane     przez Kierownika robót).

- Odbiór ostateczny (końcowy) robót nastąpi na podstawie protokółu odbioru ostatecznego i po przedstawieniu dokumentów odbiorowych.

- Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru na 7 dni przed datą odbioru.

- Inwestor może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Inwestor zawiadomi Wykonawcę na piśmie, na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Inwestora.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Inwestor może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Inwestora żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

- Inwestor wyznacza pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§ 13.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur za bezusterkowe wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. Potwierdzenia wykonania danego zakresu robót dokonuje osoba nadzorująca roboty w protokole odbioru robót.

- Podstawą do finansowania będzie uzgodniony przez Wykonawcę i Inwestora harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji z podziałem na elementy rozliczeniowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury Inwestorowi pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o których mowa w § 10 umowy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się uznanie rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Inwestor zobowiązuje się do zapłaty faktur przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez inspektora nadzoru oraz dokumentami, o których mowa w ust. 2 wskazującymi na prawidłowe rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Inwestor poleci swojemu bankowi przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę w terminie, o którym mowa w ust.3.

- Faktury zostaną zapłacone wyłącznie po zakończeniu zadania i bezusterkowym odbiorze robót oraz po przedstawieniu Inwestorowi dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, wskazujących na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców oraz dalszym Podwykonawcom.

- Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystąpi do Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Inwestor pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o zapłatę należną podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z ewentualnymi należnymi odsetkami za zwłokę w zapłacie.

§ 14.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 11 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w terminie o którym mowa w § 12 dot. przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 11 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym (końcowym) i pogwarancyjnym, a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 11 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 11 ust.1 niniejszej umowy.

- Inwestor    może    potrącić    należne    kary   umowne    określone   w   ust.2    z    wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Inwestor     zastrzega     sobie     prawo     do     dochodzenia     odszkodowania     uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

- W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony opierać się będą o przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15.

- Wykonawca udziela Inwestorowi na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji niezależnie od rękojmi.

- Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- Okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 12 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Inwestora.

- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Inwestora, Inwestor zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości   wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad.

§ 16.

- Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy tj. wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

- Termin wniesienia zabezpieczenia: przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Inwestor przechowuje na ww. rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Inwestor zwraca 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora za należycie wykonane.

- Kwota w wysokości 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Kwota, o której mowa w ust. 7 , jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia.

- Inwestor zastrzega sobie prawo wytrącenia z zabezpieczenia naliczonych kar umownych oraz wszelkich roszczeń podwykonawców oraz dalszych podwykonawców względem Zamawiającego.

§ 17.

1.	Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy :

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

- W przypadku określonych w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

5.	W   przypadku   gdy   Wykonawca   odmawia   sporządzenia   inwentaryzacji   robót   w   toku i rozliczenia  robót  Inwestor  wykona  jednostronnie  rozliczenie  i  inwentaryzację,  którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

§ 18.

- Zmiany warunków niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że możliwość dopuszczenia takich zmian określono w SIWZ.

§ 19.

Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Inwestora.

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz.759 - tekst jednolity ze zm.) aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118– tekst jednolity ustawy z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz:

- treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- treść   oferty   złożonej   przez    Wykonawcę   w   przetargu,   w   wyniku    którego   zawarto niniejszą umowę .

§ 21.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Inwestora.

W Y K O N A W C A	I N W E S T O R

Załącznik nr 8 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę sali sportowej w Kiełpinach

1)	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- Zał. Nr. 8 .

2)	Projekt budowlano-wykonawczy - Zał. Nr. 8.

3)	Przedmiar robót- Zał. Nr. 9.

4)    Przedmiar – branża elektryczna - Zał.Nr.10.

5)    Przedmiar – branża sanitarna – Zał. Nr.11.