SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PGKS 271.1.3.2014

„Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na ul. Akacjowej przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku „

Lidzbark – luty 2014

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Lidzbark, ul. Sądowa 21 , 13-230 Lidzbark

REGON:   NIP:

fax. 023 696 2107, tel. 023 696 1505

www.bip.umig.lidzbark.pl, e-mail: umig@lidzbark.pl

Godziny urzędowania:  730 do 1530

II.      Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst ujed. Dz U nr 113/2010, poz. 759 z późn. zm.).

III.     Opis przedmiotu zamówienia: „ Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na

ul. Akacjowej przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku „

1. Opis przedmiotu zamówienia: oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień(CPV):

-  Roboty w zakresie nawierzchni ulic kod  45.23.32.52.- 0,

W zakresie:

- Rozebranie krawężników betonowych 15x30, 255,60  m

- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35, 25x25 cm na  podsypce piaskowej 457,00 m2

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem samo wyładowczym na odległość do 1km Gruz pochodzący z rozbiórki chodników. 42,00 m3

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km/wykopy pod krawężniki, obrzeża, chodnik i zjazdy/71,60 m3

- Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław i oporu z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cement owo-piaskowej 255,60  m

- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej  spoiny wypełniane zaprawą cementową 282,50  m

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej typu polbruk grubości 6 cm, układane na podbudowie cementowej 5 cm po zagęszczeniu spoiny wypełniane piaskiem 346,00 m2

- Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej typu polbruk grubości 8 cm, układane na podsypce cementowej 15 cm po zagęszczeniu 111,00 m2

Wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej typu polbruk grubości 8 cm,

układane na podsypce cementowej 15 cm po zagęszczeniu 140,00 m2

Szczegółowy zakres robót w  Kosztorysie Ofertowym  stanowiąc  integralną część SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia jednej oferty.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 i pkt. 6 .

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

5. Informacje o podwykonawcach.

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert z udziałem podwykonawców.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 lipca 2014 do 21 sierpnia 2014 roku.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2/ posiadania  wiedzy i doświadczenia;

3/ dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI SIWZ.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz składających się na kompletną ofertę

A. Wypełniony formularz oferty – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

B. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. VI.

1. Oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Oświadczenie o dysponowaniu, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą  posiadającą uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi o specjalności – drogowej, oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

4. Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wg. załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ.

5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6. Oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej.

7. Wykaz zrealizowanych w ostatnich pięciu latach zamówień odpowiadających swoim rodzajem, złożonością i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia

8. Kosztorys ofertowy.

Zasady składania ofert wspólnych przez wykonawców

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w części VI pkt. B 2 i 4 specyfikacji muszą być złożone przez każdego wykonawcę w tym przez wykonawcę uprawnionego do reprezentacji (lidera), pozostałe dokumenty przez lidera w imieniu wszystkich wykonawców łącznie.

Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej do reprezentacji (lidera).

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę uprawnionego

do reprezentacji (lidera).

Zamawiający przy ocenie spełniania warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy.

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, załącza dokumenty  z uwzględnieniem § 4  i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r (Dz. U.  Nr 226, poz. 1817)

Dokumenty wymienione w pkt.VI winny być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy lub przez osoby posiadające pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawców.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału

w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ wykonawcy przekazują tylko w formie pisemnej lub faksem. Porozumiewanie się drogą elektroniczną  jest dopuszczalne.

2. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można przekazać faxem, a każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień, niezwłocznie, jednak nie później niż:

a/ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty  oraz , z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym  wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku

do przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                      z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się

z Wykonawcami jest Mariusz Badaczewski tel. /023/  6961505 wew. 34  w godzinach urzędowania określonych w pkt. I.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IX.  Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc (zgodnie z art. 111 § 2 k.c.) od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony do składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, uzupełnić ją w wymagane załączniki wyszczególnione w pkt. VI.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinno być napisane:

- nazwa i adres wykonawcy:

...............................................................................................

- nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Lidzbark ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

napis „ Przetarg – Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na  ul. Akacjowej przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku „

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

3. Dokumenty niejawne załączone do oferty wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty.

Zamawiający przyjmie, że ta część (niejawna) oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

4. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści dokumentów, które jest zobowiązany złożyć  zgodnie z niniejszą specyfikacją.

5. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, uzupełnienie nadpisanie, przesłonięcie korektorem musi być parafowane przez wykonawcę.

6. Dla zapewnienia integralności i nienaruszalności wniosku zaleca się numerowanie stron oferty wraz z załącznikami.

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat – w terminie do

18.03.2014r. do godz. 10ºº.

2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03. 2014r o godz. 10¹5

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena oferty brutto powinna obejmować cały przedmiot zamówienia i powinna wynikać z załączonej dokumentacji i przedmiaru robót, stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.

W cenie powinny być uwzględnione wszystkie koszty czynności koniecznych do prawidłowego zrealizowania danej roboty.

2. Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom.

3.Cena oferty powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cenę oferty należy podać w układzie: kwota netto, VAT, kwota brutto.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami, których znaczenie (wagę) określa się procentowo tj.

Cena oferty brutto – 100%

Ilość punktów dla danej oferty będzie wyliczana następująco:

cena minimalna w zbiorze ofert  x 100 pkt

C =  ...........................................................................

cena oferty rozpatrywanej

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy spełniającemu warunki udziału

w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu, złożona przez tego wykonawcę oferta spełni wymogi określone w SIWZ, Prawie zamówień publicznych i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

XIV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający o wyniku postępowania powiadomi wszystkich wykonawców.

Wybranemu wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie Zamawiającemu co najmniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości 5 % wartości ofertowej brutto.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1] w pieniądzu na konto zamawiającego : BS Działdowo z/s w  Lidzbarku 07 8215 0006 2001 00000 941 0042,

2] poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3] gwarancjach bankowych,

4] gwarancjach ubezpieczeniowych,

5] poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

6] w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

XVI.  Istotne  dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 6 do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w istotnych postanowieniach  umowy, która stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faxu, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w niniejszym postępowaniu:

1] zostanie złożona tylko jedna oferta, lub

2] nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

XVII.  Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI – Środki ochrony prawnej – ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII.  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX.   Informacja o podwykonawcach.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.

XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

XXI.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i4 jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

XXII.  Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dopuszcza się stosowania przy rozliczeniach walut obcych.

XXV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty

z zastosowaniem aukcji elektroniczne.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVII. Informacja dot. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

Wykaz załączników:

•  Kosztorys Ofertowy

•  Zakres robót

•  Zgłoszenie robót

1.   Formularz oferty

- Oświadczenie

- Wykaz zrealizowanych w ostatnich pięciu latach zamówień odpowiadających swoim rodzajem, złożonością i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia

- Oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej

- Istotne postanowienia umowy

Lidzbark, dnia  28.02.2014r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia opracowała: Maria Bartwicka.

Zatwierdzam:

Podpis Burmistrza

w oryginale

Załącznik nr 1 Wzór oferty

.......................................................

pieczęć oferenta

OFERTA

Gmina Lidzbark

ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr postępowania PGKS 271.1.3.2014 na wykonanie „ Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na  ul. Akacjowej przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku ”

reprezentując Wykonawcę (Wykonawców)*:

Nazwa i adres Wykonawcy:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

NIP: ........................................................

REGON: .................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

........................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

........................................................................... nr. telefonu: ..........................................

Numer faksu: ........................................................, email: ………………………………..

- My niżej podpisani oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia

w pełnym zakresie rzeczowym objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ofertową:

- netto: ........................... zł (słownie: .........................................................................

................................................................................................................................. )

- podatek VAT 23% ........................................... zł (słownie: ....................................

................................................................................................................................. )

- brutto: ........................... zł (słownie: ......................................................................

................................................................................................................................. )

Zgodnie z kosztorysem ofertowym – załącznik do SIWZ.

- Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.

3. Termin realizacji zamówienia od 1 lipca 2014 do 21 sierpnia 2014 roku.

4.  Warunki płatności: w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu

5.  Termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

6.  Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner

konsorcjum* zarządzanego przez ..........................................................................

........................................................................................ ( nazwa lidera)

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

7.  Prace objęte zamówieniem wykonamy sami.

8. Akceptuję (my)* w całości warunki niniejszego przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń

do jej zapisów. Jednocześnie oświadczam że dokonałem wizji lokalnej w terenie.

9.  Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu

zamówienia podany przez Zamawiającego.

10. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

Zastrzeżenie oferenta.

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszego formularza oferty wyszczególnionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  są:

1. ...................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................

5. ...................................................................................................................................

6. ...................................................................................................................................

7. ...................................................................................................................................

8. ...................................................................................................................................

9. ...................................................................................................................................

………………………………..                                ………………………………………..

miejscowość, data                                                ( podpis i pieczątka osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy lub  								      posiadającej pełnomocnictwo )

Załącznik nr 2

( pieczęć wykonawcy )

OŚWIADCZENIE

Składając swoją ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia

na wykonanie zadania:

„ Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na  ul. Akacjowej przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku ” , że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U  nr 113/2010, poz. 759 z późn. zm.):

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędna wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia.

........................................, dn. ......................

............................................

podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń 									     woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki/

Załącznik nr 3

..........................................................

pieczęć wykonawcy

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, robót budowlanych  w kwocie nie mniejszej niż cena zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie każda.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej (w PLN) | Termin realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Uwaga: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane  zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

.......................................					       ............................................

Data						                           /podpis i pieczątka osoby upoważnionej do

reprezentowania  wykonawcy lub posiadającej

pełnomocnictwo /

Załącznik nr 4

…………………………………

(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE o przynależności do grupy kapitałowej*

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu, w imieniu reprezentowanej przez mnie (nas) firmy, w związku z przynależnością do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U, nr 50, poz. 331 z późn. zm.), przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

| Lp. | Członek grupy kapitałowej (nazwa, adres) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Data: ………………………..				………………………………………………..

(podpis i pieczęć wykonawcy/osoby uprawnionej do                                                                                                                              			 reprezentowania wykonawcy)

*UWAGA! Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej nie składają oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, tj. załącznika nr 5 do oferty.

• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.

Załącznik nr 5

…………………………………

(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej*

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) składając ofertę w przetargu, w imieniu reprezentowanej przez mnie (nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U, nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

Data: ………………………..				………………………………………………..

(podpis i pieczęć wykonawcy/osoby uprawnionej do                                                                                                                              			 reprezentowania wykonawcy)

*UWAGA! Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej nie składają oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, tj. załącznika nr 4 do oferty.

• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.

Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy

Umowa o roboty budowlane

zawarta w dniu ……………...  po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Lidzbark,

NIP  571-16-29-663       REGON   130377942

reprezentowaną przez:

1) Pana Jana Rogowskiego – Burmistrza Lidzbarka

przy kontrasygnacie Pani Gabrieli Sadowskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Lidzbark

zwanym dalej „ Zamawiającym”,

a ……………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………

NIP…………………………………….,    REGON ………………………………..

reprezentowanym przez:

1) ………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

zawarta w dniu.................................. w Lidzbarku pomiędzy:

§ 1. Przedmiot umowy.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące” Przebudowa chodnika wraz z parkingiem na  ul. Akacjowej przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku ”

2. Szczegółowy zakres robót określający przedmiot umowy podano w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.

§ 2. Wykonanie umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z  7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).

- Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego.

- Do rozliczeń  pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą stosuje się zasady ustalone w tym zakresie  w niniejszej umowie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz w Kodeksie cywilnym.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz osoby reprezentujące zamawiającego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią wymaga zgody dłużnika.

§ 3. Wynagrodzenie oraz warunki płatności.

- Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w kwocie ............................. PLN netto (słownie:.................................złotych) plus podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży w kwocie.............. PLN (słownie:............................złotych), co daje kwotę brutto ................. PLN (słownie:...................... złotych),

przy stwierdzeniu wykonania pełnego zakresu robót objętych kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót. Wykonawca sporządzi powykonawczy kosztorys robót, na podstawie którego nastąpi stwierdzenie zakresu wykonanych robót.

- Umówione wynagrodzenie obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: wszelkie koszty zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp.

- W przypadku stwierdzenia wykonania realnie mniejszego zakresu robót w stosunku do przedmiotu umowy wynikającego z przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy strony umowy dokonają obmiaru robót. Na podstawie dokonanego obmiaru zostanie wyliczone wynagrodzenie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy.

- Zwiększenie zakresu robót wynikające z istoty inwestycji wymaga sporządzenia przez Strony pisemnego protokołu konieczności wykonania robót, których na etapie opracowania dokumentacji nie dało się przewidzieć oraz zawarcia umowy na roboty dodatkowe na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia poszczególnych pozycji przedmiarowych kosztorysu ofertowego, jeżeli to zwiększenie wynikało z nie ujęcia lub zaniżenia tych wielkości w stosunku do szczegółowego zakresu robót określonego w przedmiarze robót stanowiącym dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Umówione wynagrodzenie uregulowane będzie po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT, zatwierdzonej przez przedstawiciela zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur częściowych.

§ 4. Termin realizacji umowy.

- Termin realizacji umowy ustala się od dnia  1 lipca 2014r. do dnia 31 sierpnia 2014r.

- Po przekroczeniu terminu realizacji umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- dokonania odbioru końcowego robót w przypadku bezusterkowego ich wykonania, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego,

- przekazania Wykonawcy robót szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- protokolarnego przejęcia terenu budowy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

- zorganizowania zaplecza budowy,

- dbania o należyty porządek na terenie budowy,

- wykonania dokumentacji powykonawczej prowadzonych robót,

- zawiadomienia zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

- stosowania się do poleceń zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- przekazania Zamawiającemu, wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych robót, kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

- zgłoszenia zakończenia robót wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych robót stanowiących przedmiot umowy, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad w terminie wskazanym przez zamawiającego,

- powiadomienia Zamawiającego o wykrytych wadach w przedmiarze robót, natychmiast po ich wykryciu,

- wykonania wszelkich niezbędnych badań laboratoryjnych dotyczących zastosowanych materiałów oraz wykonanych robót, sprawdzających ich jakość.

- 2. Wykonawca jest gospodarzem placu budowy na czas trwania robót i odpowiada za szkody powstałe w wyniku zdarzeń zachodzących w tym czasie.

- 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników, Podwykonawców oraz osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 7. Osoby reprezentujące Strony.

- Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie reprezentowany przez...............................................

- Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie -..................................................
zam................................................; posiadający uprawnienia bud. nr...................

§ 8. Odbiór przedmiotu umowy.

- Odbiór wykonanych robót stanowiących przedmiot umowy będzie miał charakter odbioru końcowego. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy, określony w § 1 umowy.

- Po wykonaniu robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót wraz z wnioskiem o dokonanie ich odbioru.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży zamawiającemu do zatwierdzenia powykonawczy kosztorys robót wykonanych stanowiących przedmiot umowy.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak również  inne dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, tj. szczególności:

  - dokumentację powykonawczą,

  - atesty na zastosowane prefabrykaty i materiały,

  - oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót.

- Dokumenty określone w ustępie 4 powinny być  opisane i ostemplowane przez kierownika budowy.

- Odbiór przedmiotu umowy odbywał się będzie w oparciu o Szczegółową Specyfikacje Techniczną wykonania i odbioru robót, przy udziale przedstawicieli obu Stron.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się dzień zgłoszenia zakończenia robót wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, pod warunkiem wykonania całości robót stanowiących przedmiot umowy.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy i sporządzi protokół odbioru robót przy spełnieniu przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 1 – 5 umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady strony sporządzają protokół odbioru robót z wyszczególnieniem stwierdzonych wad.

- W przypadku stwierdzenia wad :

1)   nadających się do usunięcia – Zamawiający może żądać bezpłatnego usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin ich usunięcia z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy;

2)   nienadających się do usunięcia – Zamawiający może według swego wyboru:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy odpowiednio od utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

b1) zażądać ponownego wykonania wadliwych robót bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując przy tym prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych lub

b2) odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia wady.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Po otrzymaniu zawiadomienia o usunięciu wad strony przystępują do dalszego odbioru robót, sporządzając protokół odbioru, w którym stwierdzają między innymi fakt usunięcia wad. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin sporządzenia protokołu odbioru robót po usunięciu stwierdzonych wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie czynności odbioru ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. W takim przypadku procedurę odbioru należy powtórzyć.

- W przypadku nie usunięcia wad lub braku ponownego wykonania wadliwych robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad lub ponownie wykonać wadliwe roboty w wyznaczonym czasie, Zamawiający może ich usunięcie zlecić innemu podmiotowi, a powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może uregulować z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. W takich przypadkach Zamawiający może również odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia wady lub żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 9. Gwarancja i rękojmia za wady.

- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Stosownie do dyspozycji art. 579 Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

            - Wykonawca wnosi zabezpieczanie należytego wykonania umowy w formie .............................  w wysokości 5 % ceny oferty brutto tj. ....................................... zł.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Ustala się zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% jego kwoty w terminie 30 dni licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11. Kary umowne.

1.  Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku:

- zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy w przypadku bezusterkowego wykonania w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2.	Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie określonym w umowie w § 4 pkt 1,

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie terminu do ich usunięcia określonego przez zamawiającego.

3.  Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych określonych w ust. 2 pkt 2-3 w przypadku odstąpienia od umowy.

§ 12. Odstąpienie od umowy.

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w § 4 ust. 1, lub też z przyczyn nieleżących po stronie zamawiającego przerwie wykonywanie umowy na okres dłuższy niż 30 dni, Zamawiający może, bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstąpić od umowy przed upływem terminu jej realizacji.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku naruszenia zasad dotyczących zatrudniania Podwykonawców, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy wezwania do zaprzestania naruszeń.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

  - sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

  - ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy.

§ 13. Zmiana postanowień umowy.

  - Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w SIWZ.

  - Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.

§ 14. Postanowienia końcowe.

- Strony postanawiają, iż korespondencja kierowana będzie na adres podany w umowie lub inny, o którym Strona została pisemnie powiadomiona, ze skutkiem doręczenia korespondencji w dniu drugiego awiza.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla zachowania swej ważności formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

- Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy w przypadku nie rozwiązania w drodze reklamacji strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowi kosztorys ofertowy wykonawcy oraz SIWZ.

- Niniejszą umowę zawarto w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach trzy  (3) dla zamawiającego i jeden (1) dla wykonawcy.

- Strony podpisując umowę parafują każdą z jej stron.

WYKONAWCA:	                                                       			ZAMAWIAJĄCY: